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Smlouva o dílo


Smluvní strany:

Obec Žeravice
IČO: 				00285552
DIČ: 				CZ00285552
se sídlem: 			Žeravice 40, 696 47 Žeravice u Kyjova
zástupce: 	Lubomír Hradil, starosta obce
ve věcech technických: 		
kontaktní tel.: 			518 626 022
kontaktní email: 		starosta@obeczeravice.cz

jako Objednatel na straně jedné (dále také jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma, název: 	/doplní Zhotovitel/
IČO: 				/doplní Zhotovitel/
DIČ: 				/doplní Zhotovitel/
se sídlem:		 	/doplní Zhotovitel/ 
zapsaná/ý 			/doplní Zhotovitel/ 
zástupce: 			/doplní Zhotovitel/
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 		/doplní Zhotovitel/
kontaktní tel.: 			/doplní Zhotovitel/
kontaktní email: 		/doplní Zhotovitel/
číslo účtu: 			/doplní Zhotovitel/

jako Zhotovitel na straně druhé (dále také jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

1. Úvodní ustanovení 
1.1 Objednatel prohlašuje, že
(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané ve výběrovém řízení „FVE Žeravice ČOV“,
(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že
(a) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a že
(b) se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně předmětu plnění specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

2. Předmět smlouvy a dílo
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže určené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
2.2 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „FVE Žeravice ČOV“ a to dle projektové dokumentace:
Nová silnoproudá elektroinstalace – stávající objekt ČOV Žeravice zpracována Ing. Michaelem Dvořákem, SMART PROJEKT s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav 690 02, včetně položkového rozpočtu, datum 11/2024, 
2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi příslušnými rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu a případně dalších správních úřadů, a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR), program "Modernizační fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", výzva č. Modf – RES+ č. 3/2025.
2.4 Zhotovením díla se dále rozumí:
(i) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a zajištění všech nezbytných výchozích revizí a dále: 
a. dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a instalaci. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících;
b. provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN (Objednatel rovněž umožňuje nabídnout rovnocenné řešení); všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad; 
c. zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy stanovených v kolaudačním souhlasu, je-li relevantní (a povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li vydány);
d. [bookmark: _Hlk137556910]spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná ve Studii stavebně-technického řešení FVE a zda může být celý systém spuštěn a schopen provozu v dokonalém funkčním stavu;
e. předání veškerých dokumentů potřebných k podání žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny;
f. předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou;
g. zpracování veškerých podkladů a poskytnutí součinnosti pro zajištění licence na výrobu elektřiny od Energetické regulačního úřadu je-li vyžadováno;
h. zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systémů a zaškolení obsluhy v místě plnění;
i. zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve formátech *.dwg a .pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí Zhotovitel jednou barvou např. červeně veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“;
j. předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv, zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu smlouvy; doložení vážních lístků, případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště.
k. Provedení funkční zkoušky systému pro řízení výkonu výrobny – provedení zkoušky a předání vyhotoveného Protokolu o provedení funkční zkoušky systému pro řízení výkonu výrobny, a to po napojení FVE do distribuční soustavy.
	
	Dílo splňuje požadavky tak, jak je specifikováno:
(a) zadávací dokumentaci ke shora uvedenému výběrovému řízení,
(b) projektovou dokumentací specifikovanou v bodě 2.2. této smlouvy,
(c) nabídce, kterou ve shora uvedeném výběrovém řízení podal Zhotovitel,
(d) výkazu výměr a soupisu prací,
(e) této smlouvě.
2.5 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto součásti díla jsou zahrnuty v ceně za dílo.
2.6 V rámci provádění díla dle této smlouvy je Zhotovitel povinen také
(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou infrastrukturu Objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v realizační projektové dokumentaci a souvisejících předpisech,
(b) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví Objednatele nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost Zhotovitele při plnění této smlouvy, 
(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické infrastruktury,
(d) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy,
(e) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před dokončením díla,
(g) dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti Zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování fotovoltaických panelů či dalšího potřebného materiálu,
(h) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,
(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy Zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a Zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci odpadu Objednateli nejpozději při předání díla,
(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
(l) vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a předat ji Objednateli,
(m) umožnit Objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby Zhotovitele při této kontrole, 
(n) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce,
(o) zajistit vypracování všech revizních zpráv dle projektové dokumentace a příslušných předpisů; 
(p) zaškolit obsluhu,
(q) zajistit pro Objednatele vydání povolení k užívání díla (kolaudaci) včetně přípravy všech nutných dokumentů, je-li vyžadováno; za tímto účelem je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost,
(r) [bookmark: _Hlk192684398]zajistit připojení dokončeného díla k elektrické distribuční síti s příslušným distributorem; v době uzavření této smlouvy má Objednatel uzavřenou smlouvu o připojení; 
(s) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další zkoušky stanovené v projektové dokumentaci,
(t) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k dílu, včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla Objednateli,
(u) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností Zhotovitele na pojistnou částku v hodnotě zakázky včetně DPH,
(v) předat Objednateli veškeré nutné podklady, které bude Objednatel potřebovat k vydání (resp. změně existující) licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem, je-li vyžadováno. 
Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo.
2.7 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo poškození majetku Objednatele a zatečení dešťové vody do objektu Objednatele. Dojde-li ke zničení nebo poškození majetku Objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu Objednatele, zavazuje se Zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady neprodleně do původního stavu. Pokud Zhotovitel neuvede všechny poškozené konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je Objednatel uvést do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady Zhotovitele. 
2.8 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené Objednatelem a na jejich nedostatky ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci výběrového řízení zpřístupněna stavebně technická studie uvedená v bodě 2.2 této smlouvy a zároveň prohlašuje, že se s těmito dokumenty před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě toho prohlašuje, že lze dílo podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému obvyklému účelu a splňovalo všechny požadavky Objednatele na něj kladené a od něj očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
2.9 [bookmark: _Hlk189817354]Zhotovitel se zavazuje, že předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (DNSH – Do No Significant Harm), které jsou podpořeny prostřednictvím Státního fondu Životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Modernizačního fondu, viz dokument: 
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ekonomicke-nastroje-na-ochranu-zivotniho-prostredi/environmentalni-podminky-pri-cerpani-eu  
 

3. Čas a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění (dále také jako „staveniště“) do 5 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí místa plnění (staveniště) odeslané Objednatelem Zhotoviteli. Samotným předáním místa plnění (staveniště) je poté den převzetí místa plnění (staveniště) Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned od předání místa plnění (staveniště). Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě staveniště převzít (dále jen „den zahájení“). O předání staveniště bude sepsán ,,Předávací protokol č. 1“.
3.2 Zhotovitel je povinen 
a)(1) dokončit stavební, montážní a související práce na díle včetně zajištění veškeré dokumentace a výchozích revizí, (2) podat žádost o vydání povolení k užívání díla, je-li to vyžadováno (kolaudaci), (3) předat Objednateli veškeré nutné podklady pro získání (změnu) licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem, je-li to vyžadováno (tj. Lhůta pro dokončení instalace a protokolární předání FVE) do …… (doplní účastník výběrového řízení dle své předložené nabídky) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění (staveniště).


b) Zhotovitel je povinen dílo kompletně dokončit a předat do provozu dle čl. 10.1 této smlouvy do 15 kalendářních dnů po skutečném připojení díla do distribuční soustavy (umožnění trvalého provozu výrobny). Podmínkou provozu jsou (1) pravomocné povolení k užívání díla, je-li to vyžadováno (kolaudace), (2) pravomocná licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie, je-li to vyžadováno. 
[bookmark: _Hlk189820290]c) Zhotovitel dále zajistí Provedení funkční zkoušky systému pro řízení výkonu výrobny – provedení zkoušky a předání vyhotoveného Protokolu o provedení funkční zkoušky systému pro řízení výkonu výrobny je stanoveno ve stejné lhůtě, tj. do 15 kalendářních dnů ode dne napojení do distribuční soustavy.
3.3 [bookmark: _Hlk45199739][bookmark: _Hlk57202198][bookmark: _Hlk45032209][bookmark: _Hlk43377475]Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění.
3.4 Místem plnění je: 
· Žeravice u Kyjova, par. č. st. 542/1, k.ú. Žeravice u Kyjova, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, ČR. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.

4. Cena za dílo
4.1 [bookmark: _Hlk54689967]Cena za provedení Předmětu plnění se sjednává jako smluvní, platná po celou dobu provádění a je konečná, nepřekročitelná a závazná pro Smluvní strany a činí:

Instalace FVE na budovu ČOV Žeravice
Cena bez DPH							…………,- Kč
DPH		…………,- Kč
Cena celkem s DPH 		…………,- Kč

Cena za dílo je stanovena Zhotovitelem na základě jím vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky a jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zaručuje se úplnost rozpočtu; rozpočet je závazný. Jakékoli odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
4.2 Cena uvedená v bodě 4.1 Smlouvy je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla a k poskytnutí plnění podle této smlouvy (např. nikoli však výlučně: náklady na autorská práva, licence, pojištění, daně, záruční servis, a jakékoliv další náklady spojené s plněním této smlouvy). Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při stanovení ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a cen fotovoltaické technologie a rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které jsou pro stanovení ceny důležité. 
4.3 Cena může být měněna pouze v případě:
· změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
· bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze Objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
· dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu této smlouvy.
V případě, že z uvedených důvodů, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna.

4.4 Ukáže-li se v průběhu provádění díla, že je nezbytné provést další práce, které nejsou uvedeny v této smlouvě (dále jen „Vícepráce“), Zhotovitel se zavazuje o Vícepracích Objednatele předem písemně informovat. Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze na základě písemného odsouhlasení Víceprací Objednatelem. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny Objednatelem. Objednatel může provedení Víceprací dle svého zvážení odsouhlasit také před dosažením dohody o jejich ceně se Zhotovitelem. Pokud Zhotovitel provede Vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
4.5 V případě, že se některé práce podle této smlouvy nebudou realizovat (dále jen „Méněpráce“), sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 (Soupis prací s výkazem výměr) této smlouvy a cena díla bude upravena dodatkem k této smlouvě.
4.6 Provedené Vícepráce či Méněpráce budou fakturovány vždy samostatným daňovým dokladem – fakturou.
5 Platební podmínky


5.1 Právo na vyúčtování ceny, resp. její příslušné části, vzniká Zhotoviteli po dokončení následujících dílčích částí díla a splnění stanovených podmínek takto:
a. dokončení instalace fotovoltaického systému, vč. výchozích revizí, dodání dokumentace skutečného provedení stavby, předání veškerých dokumentů potřebných k podání žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny - 75 % z ceny, 

b. Umožnění trvalého provozu výrobny, kompletní dokončení a předání do provozu dle čl. 10.1 této smlouvy po skutečném připojení díla do distribuční soustavy (po umožnění trvalého provozu výrobny), zajištění licence na výrobu elektrické energie, zajištění registrace na OTE, je-li vyžadováno - 25 % z ceny.

5.2 Právo vyúčtovat příslušnou část ceny, dle předchozího odstavce je podmíněno potvrzením Předávacího protokolu č. 2 (dokončení instalace fotovoltaického systému, vč. výchozích revizí, dodání dokumentace skutečného provedení stavby a protokolární předání FVE objednateli) a právo vyúčtovat poslední část ceny je podmíněno potvrzením Předávacího protokolu č.3 (finální předání kompletního díla uvedeného do provozu, zajištění licence na výrobu el. energie, zajištění registrace na OTE, je-li vyžadováno) oběma smluvními stranami. Bez uvedených dokladů není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně fakturu s náležitostmi dle zákona o DPH.
5.3 Faktury budou vystavovány zvlášť na každou část plnění Díla, dle jednotlivých budov.
5.4 Faktury budou označeny názvem projektu s uvedením o spolufinancování: „Financováno prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR), program "Modernizační fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", výzva č. Modf – RES+ č. 3/2025, registrační číslo žádosti projektu 7251300048“.
5.5 V případě, kdy faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nesprávné cenové údaje, bude vrácena zpět Zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou a situace se posuzuje tak, jako by faktura nebyla vůbec vystavena. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
5.6 Dokončení instalace fotovoltaického systému bude potvrzeno Předávacím protokolem č.2, který bude podepsán zástupcem Objednatele. Objednatel, resp. jeho zástupce má právo nepotvrdit dokončení části díla, pokud se na této části díla vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky. Podmínkou potvrzení Předávacího protokolu č.2 Objednatelem je i vyklizení a uklizení staveniště, až na věci, které jsou nutné k zajištění podání žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny a zajištění kolaudačního souhlasu, je-li vyžadováno. Dokončení instalace fotovoltaického systému znamená dokončení veškerých stavebních, instalačních a montážních prací, až na případné drobné práce nutné k podání žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny.

5.7 Objednatel je povinen řádně vystavené daňové doklady – faktury uhradit do třiceti (30) dnů ode dne jejich doručení Objednateli. K odchylné lhůtě splatnosti vyznačené ve faktuře oproti lhůtě stanovené zde v čl. 5, odst. 5.7 smlouvy se nepřihlíží. Daňový doklad – faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

6 Místo plnění
6.1 Zhotovitel je povinen
(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět montážní a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen „stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět pravidelné kontroly tohoto zabezpečení,
(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí,
(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření,
(d) zabezpečit za součinnosti s Objednatelem ochranu stavebních prostor,
(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich pracovních činností.
6.2 Při odchodu pracovníků Zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek Objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli samostatnou fakturou.
6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit do tří (3) pracovních dnů ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

7 Podmínky plnění
7.1 Zhotovitel je povinen
(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, (dále jen „Vedoucí realizačního týmu“); Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací pana(í) ……………………………….; tato osoba musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro tuto činnost a je povinna dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Vedoucí realizačního týmu musí být k dispozici Objednateli, případně osobě vykonávající technický dozor v místě provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací včetně případného odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení,
(b) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude Objednateli přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti,
(c) [bookmark: _Hlk54690512]respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení nebo z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy,
(d) zajistit pro Objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), je-li vyžadováno, 
(e) zajistit součinnost při připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a předat Objednateli veškeré podklady nutné k získání odpovídající licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem, je-li vyžadováno,
(f) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, pokud bylo vyžadováno, nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v předávacím protokolu,
(g) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími,
(h) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz Objednatele,
(i) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy,
(j) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
(k) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami,
(l) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené ve stavebně technické studii a zajistit jejich dodržování všemi pracovníky,
(m) umožnit Objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu.
7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s Objednatelem, státními orgány nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce.
7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno Objednatelem v rámci Státního fondu Životního prostředí ČR, je Zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory.
(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů,
(c) ve spolupráci s Objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z prostředků Evropské unie,
(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících s předmětem díla,
(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností souvisejících s předmětem díla,
(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu udržitelnosti projektu.
7.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby uzavřením a plněním smlouvy Zhotovitelem nebo jinou osobou, kterou Zhotovitel používá k plnění dílčí smlouvy, nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bezodkladně o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce (zejména o tom, že na Zhotovitele přímo nebo zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce apod.) a uničit veškeré potřebné kroky k tomu, aby dostál své povinnosti dle první věty tohoto odstavce.

8 Provádění dozoru
8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s Objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru Objednatele, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to ve stavebních prostorách.
8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména
(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla.

9 Předání a převzetí díla, provedení zkoušek
9.1 Zhotovitel vyzve nejpozději tři pracovní dny předem Objednatele k předání a převzetí dokončeného Předmětu plnění – zvláště pro část „Dokončení instalace a předání FVE“ (bude vyhotoven Předávací protokol č.2), a pro část „Umožnění trvalého provozu výrobny a předání kompletního díla“ (bude vyhotoven Předávací protokol č.3).
9.2 Podmínkou předání a převzetí kompletního díla je mimo jiné jeho zhotovení bez vad a nedodělků, předání dokumentace skutečného provedení v počtu 2 ks v papírové formě a 1 ks v digitální formě na datovém nosiči, umožnění trvalého provozu výrobny, zajištění kolaudačního souhlasu a jeho předání, je-li vyžadováno, zajištění licence na výrobu elektrické energie a její předání, zajištění registrace na OTE, je-li vyžadováno, úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací, o kterých doloží zápisy ev. osvědčení a dále doloží zápisy o provedených revizních zkouškách, tj. včetně Protokolu o provedení funkční zkoušky systému pro řízení výkonu výrobny. Součástí předání je také kompletní fotodokumentace všech zakrytých konstrukcí v počtu min. 10 fotek za jeden pracovní den s viditelným postupem prací. 
9.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol o předání a převzetí Předmětu díla Předávací protokol č.2 – pro část „Dokončení instalace a předání FVE“  a Předávací protokol č.3 – pro část „Umožnění trvalého provozu výrobny a předání kompletního díla“. 
9.4 Předmět plnění je považován za dokončený a předaný, jestliže Objednatel i Zhotovitel potvrdí předání a převzetí svými podpisy v protokolu o předání a převzetí Předmětu díla.
9.5 Protokol o předání a převzetí díla do provozu bude vyhotoven Zhotovitelem, a to ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
9.6 Přejímací řízení zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se strany jinak, k zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli:
(a)	stavební deník,
(b)	atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(c)	profesní osvědčení,
(d)	doklady o provedených zkouškách,
(e)	dokumentaci skutečného provedení díla či jeho částí,
(f)	vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li nějaká,
(g)	doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení),
(h)	podmínky provozování díla vč. pokynů k údržbě, a to v tištěné podobě (2 ks) a v elektronické podobě (2 ks USB flash disk)
(i)	seznam instalovaných zařízení s uvedením typu konkrétního modelu, roku výroby, počtu ks a výrobce, to vše v elektronické podobě,
(j)	harmonogram veškerých servisních úkonů dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení,
(k)	záruční listy, 
(l)	návody v elektronické podobě (2 ks na USB flash disk),
(m)	případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu k dílu povinnost mít či uchovávat;
(n)	prohlášení o shodě na všechny dodané strojní zařízení v českém nebo anglickém jazyce. 
(o)	nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání a Objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout.
9.7 [bookmark: _Hlk54691315][bookmark: _Hlk57645698]Povinnosti zajistit kolaudaci, je-li vyžadováno, a připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora bude splněna předáním dokladu o kolaudaci a dokumentů osvědčujících připojení díla k elektrické síti Objednateli.

10 Vlastnické právo a nebezpečí škody
10.1 [bookmark: _Hlk54691344]Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na Objednatele v okamžiku, kdy Objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 5.1 této smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo ke kompletně dokončenému dílu jako celku přechází na Objednatele v okamžiku, kdy Objednatel převezme kompletně dokončené dílo na základě předávacího protokolu č. 3.
10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku Objednatelem (Předávací protokol č. 3). Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy.

11 Odpovědnost za vady, záruka
11.1 [bookmark: _Hlk54691525]Práva Objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla ujednány, je Zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má vadu, nepředal-li Zhotovitel Objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. Dílo má vadu, má-li vadu právní.
11.3 Povinnost Zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má Objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu Zhotovitel porušením povinnosti. 
11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruky:
•	Na fotovoltaické moduly min. 25letá záruka na výkon (v případě delší záruční doby vyplývající z předaného záručního listu se uplatní tato delší záruční doba), výkon po 25 letech neklesne pod 80 % původního výkonu a min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem.
•	Na měniče (střídače) min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození (v případě delší záruční doby vyplývající z předaného záručního listu se uplatní tato delší záruční doba). 
•	Na Elektrické akumulátory záruka s max. poklesem na 80 % nominální kapacity po 10 letech provozu (v případě delší záruční doby vyplývající z předaného záručního listu se uplatní tato delší záruční doba), nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie (Energy Throughput). V případě, že jsou součástí dodávky.
•	Na konstrukce 15 let (v případě delší záruční doby vyplývající z předaného záručního listu se uplatní tato delší záruční doba). Konstrukcí se rozumí nosná konstrukce panelů, nosníky, kotevní prvky apod.
•	Na ostatní výše neuvedené dodávky poskytuje Zhotovitel záruku v délce minimálně 24 měsíců.
[bookmark: _Hlk54691655]Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (Předávací protokol č. 3). Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá.
11.7 Zhotovitel se zavazuje, že do …… hodin (doplní účastník výběrového řízení dle své předložené nabídky) od oznámení Objednatele, se dostaví na místo plnění a zahájí servisní práce (tj. Lhůta servisní reakce). Lhůta začíná běžet okamžikem ohlášení Objednatele, které může být učiněno písemně (e-mailem) nebo telefonicky na kontaktní osobu …………………………………………………………………………… (doplní účastník výběrového řízení – jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail).

12 Reklamace
12.1 [bookmark: _Hlk54691720]Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí Zhotovitel Objednateli formou e-mailové  zprávy (na kontaktní e-mail Objednatele: starosta@obeczeravice.cz), datovou zprávou do datové schránky (datová schránka: kb3baa3) nebo písemně přijetí reklamace. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je Zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.
12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady ve lhůtě servisní reakce sjednané v čl. 11.7. smlouvy a havarijní stav odstranit nejpozději:
- do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin,
- do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu závada ve střídači nebo v solárním panelu,
- do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech.
12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12.5 V případě, že Zhotovitel do lhůty uvedené v odstavci 5.1. této smlouvy nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.

13 Smluvní sankce
13.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu
(a) ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním některého termínu sjednaného v článku 3. této smlouvy, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů.
Zhotoviteli nemůže být přičítáno nesplnění termínu sjednaného v článku 3.2 písm. c) této smlouvy (a nelze uplatnit smluvní pokutu nebo od této smlouvy odstoupit), pokud je to způsobeno bez jeho zavinění délkou trvání příslušného řízení nebo procesu spočívajícího ve vydání povolení k užívání díla (kolaudace), je-li vyžadováno, ve vydání (změně) licence Energetického regulačního úřadu, je-li vyžadováno nebo v připojení výrobny k distribuční síti distributorem. Podmínkou nemožnosti uplatnění smluvní pokuty Objednatelem je, že Zhotovitel v patřičné míře detailu doloží, že veškeré předchozí činnosti a úkony provedl bez zbytečných odkladů. 
(b) [bookmark: _Hlk54691884]za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu č. 2 (dokončení instalace fotovoltaického systému) ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů;
(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 1.000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů;
(d) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než dva (2) kalendářní dny.
(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů;
(f) v případě, že Objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost Objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.500 Kč.
(g) ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené Zhotovitelem či podzhotovitelem poruší zákaz kouření,
(h) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 2.500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů,
(i) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.500 Kč.
13.2 [bookmark: _Hlk54692049]Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 4.1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy.
13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany Zhotovitele dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory ze Státní fondu Životního ČR, prostřednictvím Státního fondu Životního prostředí ČR, je Zhotovitel povinen uhradit rovněž Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odejmuté nebo zkrácené výše podpory.
13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.
13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
13.6 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
13.7 Celková výše smluvních pokut podle této smlouvy nepřesáhne 10 % ceny za dílo bez DPH.

14 Odstoupení od smlouvy
14.1 [bookmark: _Hlk54692071]Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma.
14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že porušila své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy.
14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:
(a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů,
(b) prodlení Zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3 této smlouvy delší než pět (5) dnů,
(c) provádění díla v rozporu se zadáním Objednatele, stavebně technickou studií, a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní,
(d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému dozoru Objednatele i přes písemné upozornění Objednatelem,
(e) neumožnění kontroly provádění díla,
(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku Zhotovitele nebo zahájení exekučního řízení proti Zhotoviteli.
14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě,
(a) pokud při plnění smlouvy Zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů,
(b) že Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude provedeno řádně. 
(c) že na dílo nezíská stavební povolení, je-li vyžadováno, nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo realizovat.
14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR), program "Modernizační fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", výzva č. Modf – RES+ č. 3/2025. Objednatel si proto vyhrazuje právo do dne zahájení odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a bez jakékoli povinnosti nahradit Zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo bude dotace krácena.
14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy.
14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:
(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi.
(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
14.7.1 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí toho, co mu Objednatel nemůže vydat; Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
14.7.2 Zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a ocenění předloží Objednateli,
14.7.3 Objednatel poskytne Zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této náhrady se bude vycházet z Přílohy č. 1 (Soupis prací s výkazem výměr) nebo, není-li to možné, z ocenění předloženého Zhotovitelem s tím, že toto ocenění bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, pro Objednatele využitelné,
14.7.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této smlouvy na to, co od něj Objednatel podle tohoto ustanovení převzal a uhradil; na odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této smlouvy někdo jiný.
14.8 Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy pro její porušení Zhotovitelem, může Objednatel rozhodnout o tom, že postup dle čl. 15.8 se neuplatní (zejména pro úplnou nevyužitelnost již provedených prací a montáží) a Zhotovitel je povinen odstranit veškeré již provedené práce a montáže a v proveditelné míře uvést místo plnění do původního stavu.

15 Ekologické, sociální a inovativní aspekty plnění
15.1 Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této smlouvy naplňovalo zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
15.2 Zhotovitel je tak při plnění této smlouvy povinen:
15.2.1 Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
15.2.2 Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy chránící životní prostředí, zejména je povinen při plnění této smlouvy předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.
15.2.3 Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem daného případu možné.
15.3 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 16.2.1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že Zhotovitel porušil výše uvedené právní předpisy, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od Zhotovitele od této smlouvy odstoupit.
15.4 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se Zhotovitel dopustil přestupku, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od Zhotovitele od této smlouvy odstoupit.
17 Závěrečná ustanovení
17.1  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě.
17.2 Pro případ, kdy na straně Zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné nabídky ve výběrovém řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě na straně Zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně.
17.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků.
17.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech jejich příloh.
17.5 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem.
17.6 Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, program "Modernizační fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), výzva č. ModF – RES+ č. 3/2025.
17.7 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
17.8 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky podepsána Smluvními stranami.
17.9 Vedlejší ústní dohody k této smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou ujednáními této smlouvy vázány a že obsah této smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv vyplývajících z této Smlouvy.
17.10 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
17.11 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
17.12 V případě, že Smlouva podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve až dnem jejího zveřejněním, které je povinen zajistit Objednatel.
17.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Žeravice, na zasedání dne …….. Usnesením č. ………...

Objednatel:						Zhotovitel:
V Žeravicích						V ……………………………. dne……………….






....................................................			.................................................
Lubomír Hradil						Osoba oprávněná jednat jménem      
Starosta obce Žeravice					Zhotovitele			
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